**Product Backlog**

**Le planning**

|  |  |
| --- | --- |
| Périodes | Tâches |
| JEUDI 22 JUIN | RECHERCHE  LOGO  CREATION DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  CREATION DU BACKLOG |
| VENDREDI 23 JUIN | MAQUETAGE  CREATION DU DEPOT GIT  CAHIER DE CHARGE  DIAGRAMME DE CAS D’UTILISATION |
| LUNDI 26 JUIN | * CREATION DE LA BASE DE DONNEES * CODAGE FRONTEND PAGE SIGN UP * CODAGE FRONTEND PAGE SIGN IN * CODAGE BACKEND PAGE SIGN UP |
| mardi 27 juin 2023 | * **REVISION DU PARTI FRONTEND** * CODAGE BACKEND PAGE SIGN UP * **CODAGE DES PAGES ABOUT ET CONTACT** * **CODAGE DE LA FONCTION DECONNEXION** |
| jeudi 29 juin 2023 | * REVISION GENERAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**I-Fonctionnalité Gestion de compte super-admin et configurations**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scénarios** | **Détails** | **Sprints** | **Durées** | **Résultats** |
| En tant que super admin je dois pouvoir accéder à mon espace | Réalisation d’un formulaire de connexion |  |  | L’utilisateur arrive à se connecter et est redirigé vers son espace |
| En tant que super admin je dois pouvoir me déconnecter | Réalisation d’un bouton de déconnexion |  |  | L’utilisateur arrive à fermer sa session et se déconnecte |
| En tant que super admin je dois pouvoir modifier mes information | Réalisation des formulaires de modification d’information | **Sprint 1** |  | L’utilisateur arrive à changer ses informations (nom, prénom, email, numéro,) |
| En tant que super admin je dois pouvoir ajouter un compte prestataire, le modifier et retirer | Réalisation d’un formulaire d’inscription pour les prestataires |  |  |
| En tant que super admin je dois pouvoir ajouter un compte client, le modifier et retirer | Réalisation d’un formulaire d’inscription pour les prestataires |  |  |
| En tant que super admin je dois pouvoir ajouter une structure, le modifier et retirer |  |  |  |  |
| En tant qu’utilisateur je dois pouvoir m’inscrire | Réalisation d’un formulaire d’inscription  Pour les utilisateurs |  |  | L’utilisateur arrive à s’inscrire |
| En tant qu’utilisateur je dois pouvoir me connecter | Réalisation d’un formulaire de connexion pour les utilisateurs |  |  | L’utilisateur arrive à se connecter |
| En tant qu’utilisateur je dois pouvoir me déconnecter | Création d’un bouton de déconnexion |  |  | L’utilisateur arrive à fermer sa session et se déconnecte |
| En tant qu’utilisateur je dois pouvoir poser une question | Création d’une fonction d’insertions de question |  |  | L’utilisateur arrive à poser des questions |
| En tant qu’utilisateur je dois pouvoir poser ou répondre à des commentaires | Création d’une fonction d’insertions de commentaire |  |  | L’utilisateur arrive à poser des commentaires |
| En tant qu’utilisateur  , je dois pouvoir lire les questions | Création d’une fonction pour afficher les questions |  |  | L’utilisateur arrive à voir des questions |
| En tant qu’utilisateur  , je dois pouvoir lire les commentaires | Création d’une fonction pour afficher les commentaires |  |  | L’utilisateur arrive à voir les commentaires |